PROPOSTA COMERCIAL Sistema de Gestão de Pesquisas de Satisfação Solução para Organizações do Terceiro Setor Maio de 2025

| Documento | Proposta Comercial – Sistema de Pesquisas |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 |
| Data | Maio de 2025 |
| Validade | 30 dias a partir da data de emissão |

# 1. Apresentação

Esta proposta tem como objetivo apresentar uma solução tecnológica completa para a criação, gestão e análise de pesquisas de satisfação voltadas a organizações do terceiro setor. O sistema foi concebido para atender às especificidades de organizações que trabalham com lideranças e públicos diretos e indiretos, possibilitando uma coleta de dados estruturada, rastreável e gerenciável.

A plataforma permitirá que a organização cadastre seus projetos, vincule lideranças responsáveis, crie fluxos de perguntas personalizados e distribua pesquisas de forma simples e eficiente — inclusive via WhatsApp — gerando ao final relatórios estatísticos completos para embasar tomadas de decisão e prestações de conta.

# 2. Contexto e Público-Alvo

A solução foi desenhada considerando o modelo operacional da organização contratante, que se organiza da seguinte forma:

Estrutura Organizacional Contemplada - Lideranças: responsáveis por conduzir projetos e aplicar pesquisas junto aos públicos atendidos. - Públicos Diretos: beneficiários efetivos dos serviços prestados pela organização. - Públicos Indiretos: familiares e demais pessoas impactadas pelos serviços, ainda que não sejam beneficiários primários. - Projetos: unidades organizadoras das ações, cada um podendo abrigar múltiplas pesquisas.

# 3. Escopo da Solução

O sistema será desenvolvido como uma plataforma web responsiva, acessível por navegadores modernos, e contemplará os seguintes módulos funcionais:

| # | Módulo | Funcionalidades Principais |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestão de Projetos | Cadastro de projetos com nome, termo de fomento e programa vinculado; listagem, edição e desativação de projetos. |
| 2 | Gestão de Lideranças | Cadastro completo de lideranças com dados pessoais e de contato; definição de liderança central do sistema; vinculação a projetos e pesquisas. |
| 3 | Criação de Pesquisas | Construtor de fluxo de perguntas com múltiplos tipos de resposta (escala, múltipla escolha, texto livre, NPS); vinculação a projeto e liderança; definição de público-alvo (direto ou indireto). |
| 4 | Distribuição de Links | Geração de links exclusivos com parâmetros de projeto, liderança e tipo de público; central de distribuição via WhatsApp com envio direto para as lideranças; QR Code por pesquisa. |
| 5 | Coleta de Respostas | Interface pública e responsiva para preenchimento da pesquisa; identificação automática de projeto e liderança via parâmetros de URL; suporte a dispositivos móveis. |
| 6 | Dashboard e Relatórios | Painel principal com estatísticas consolidadas e gráficos interativos; relatórios por pesquisa e relatório global; exportação em PDF e Excel; filtros por projeto, liderança, período e público. |

# 4. Fluxo de Cadastros

O sistema seguirá uma ordem lógica de cadastros que garante a integridade dos dados e a rastreabilidade das pesquisas:

## 4.1 Cadastro de Projeto

- Nome do Projeto

- Termo de Fomento

- Programa Vinculado

Cada projeto serve como unidade organizadora central. Todas as pesquisas e resultados são agrupados e reportados no contexto de um projeto.

## 4.2 Cadastro de Lideranças

- Dados pessoais e de contato

- Vinculação opcional a um ou mais projetos

- Definição de permissões de acesso ao sistema

O sistema possuirá uma liderança central configurável, utilizada como padrão quando nenhuma liderança específica for atribuída à pesquisa.

## 4.3 Cadastro de Pesquisas

- Criação de fluxo de perguntas com tipos variados

- Vinculação obrigatória a um projeto

- Vinculação opcional a uma liderança (ou uso da liderança central)

- Definição do público-alvo da pesquisa (direto ou indireto)

- Geração automática de link exclusivo com parâmetros codificados

# 5. Links Exclusivos e Central de Distribuição

Cada pesquisa receberá um link único gerado automaticamente, contendo parâmetros que identificam o projeto, a liderança e o tipo de público. Isso garante que cada resposta seja corretamente associada ao contexto em que foi coletada, sem necessidade de login pelo respondente.

Recursos de Distribuição - Link exclusivo por pesquisa com parâmetros de projeto e liderança embutidos. - QR Code gerado automaticamente para uso em materiais físicos e digitais. - Central de Distribuição via WhatsApp: o sistema gera a mensagem pré-formatada com o link da pesquisa e abre diretamente o WhatsApp Web ou app, facilitando o disparo por parte das lideranças. - Histórico de distribuição por pesquisa e por liderança. - Possibilidade de encurtar links para facilitar o compartilhamento.

# 6. Dashboard e Relatórios

## 6.1 Painel Principal (Dashboard)

- Visão geral consolidada: total de pesquisas, respostas coletadas e projetos ativos

- Gráficos de distribuição de respostas por projeto, liderança e público

- Indicadores de desempenho (NPS médio, taxa de resposta, evolução temporal)

- Filtros interativos por período, projeto, liderança e tipo de público

## 6.2 Relatório por Pesquisa

- Resumo estatístico de cada pergunta (médias, desvio padrão, distribuição)

- Gráficos de barras, pizza e NPS por questão

- Listagem de respostas abertas com possibilidade de exportação

- Comparativo entre públicos direto e indireto

## 6.3 Relatório Global

- Agregação de resultados de todas as pesquisas de um projeto ou de toda a organização

- Análise comparativa entre projetos e entre lideranças

- Exportação em PDF (formato relatório) e Excel (dados brutos para análise)

- Relatório formatado para prestação de contas a financiadores

# 7. Etapas de Desenvolvimento

O desenvolvimento será organizado em etapas iterativas, permitindo validação contínua com o cliente:

| Etapa | Descrição | Prazo Est. |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 – Planejamento | Levantamento detalhado de requisitos, definição de arquitetura, aprovação de protótipos de tela (wireframes). | 2 semanas |
| Etapa 2 – Estrutura Base | Configuração do ambiente, autenticação e controle de acesso, módulos de Projeto e Liderança. | 3 semanas |
| Etapa 3 – Motor de Pesquisas | Construtor de fluxo de perguntas, geração de links exclusivos, interface pública de resposta. | 4 semanas |
| Etapa 4 – Distribuição | Central de distribuição via WhatsApp, geração de QR Code, histórico de envios. | 2 semanas |
| Etapa 5 – Dashboard e Relatórios | Painel com gráficos e estatísticas, geração de relatórios por pesquisa e global, exportação PDF/Excel. | 3 semanas |
| Etapa 6 – Testes e Ajustes | Testes com usuários reais, correções, ajustes de usabilidade e performance. | 2 semanas |
| Etapa 7 – Implantação | Deploy em ambiente de produção, treinamento da equipe e documentação de uso. | 1 semana |

Prazo total estimado: 17 semanas (aproximadamente 4 meses), a contar da assinatura do contrato.

# 8. Tecnologias Utilizadas

A escolha tecnológica prioriza robustez, escalabilidade e facilidade de manutenção futura:

Stack Tecnológica Proposta - Frontend: React.js — interface moderna, responsiva e compatível com mobile. - Backend: Node.js com framework NestJS — API REST estruturada e segura. - Banco de Dados: PostgreSQL — banco relacional robusto, ideal para dados estruturados. - Geração de Relatórios: bibliotecas especializadas para PDF (Puppeteer/PDFKit) e Excel (ExcelJS). - Hospedagem: servidor em nuvem com SSL, backup automático e alta disponibilidade. - WhatsApp: integração via deep link (wa.me) para abertura nativa do aplicativo.

# 9. Investimento

O investimento será detalhado após alinhamento final do escopo. A seguir apresentamos a estrutura de valores:

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Desenvolvimento do Sistema (etapas 1 a 7) | A definir |
| Hospedagem e Infraestrutura (anual) | A definir |
| Manutenção e Suporte Mensal (após entrega) | A definir |
| Treinamento e Documentação | A definir |

Os valores finais serão apresentados em proposta complementar após a reunião de alinhamento técnico. Formas de pagamento: parcelamento por etapa de desenvolvimento ou contrato de parcela única com desconto.

# 10. Condições Gerais

- Validade desta proposta: 30 dias a partir da data de emissão.

- Prazo de desenvolvimento sujeito a ajustes conforme complexidade final dos requisitos.

- Reuniões de acompanhamento quinzenais durante o desenvolvimento.

- Código-fonte entregue ao contratante ao final do projeto.

- Período de garantia de 90 dias após a entrega para correção de bugs sem custo adicional.

- Suporte pós-entrega disponível mediante contrato de manutenção mensal.

Estamos à disposição para alinhar detalhes e iniciar o projeto.

Agradecemos a oportunidade e confiança.